Notion de projet en Architecture de l'Information
Alain Mille

---
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Définir les limites du projet
Suivre l'avancement et réagir
Améliorer / capitaliser

---
OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Installer une dynamique UX
- Associer le « client »
- Proposer des jalons concrets
- Savoir innover

---
Les limites du projet
- Le cahier des charges
- Le budget / Les coûts
- Le calendrier / Les charges de travail
- L'équipe / La structure de l'équipe
- La « portée » du projet

---
L'histoire d'un projet...
Idée

---
L'idée initiale
- Origines multiples
- Nécessité de mettre en évidence l'objectif "concret", c'est à dire que souhaite-t-on améliorer, créer dans l'entreprise ?
- Expliquer en quoi l'idée sert l'objectif.
- Convaincre les décideurs de l'intérêt de l'idée...

---
L'histoire d'un projet...
Idée
N
O
suivie?

---
L'histoire d'un projet...
Idée
N
O
suivie?
Analyse
Critique

---
Etudes préalables
Critique
  - mettre en évidence les points forts et faibles de l'existant
  - juger l'état de l'art pour estimer la faisabilité technique
  - juger l'état de l'offre pour estimer l'importance de l'effort à fournir
Bilan de l'état actuel
  - décrire l'existant,
  - établir l'état de l'art,
  - établir l'état de l'offre

---
L'histoire d'un projet...
Idée
N
O
suivie?
Analyse
Critique
O
N
AI
Avant-Projet

---
L'avant-projet, c'est ...
- La description de comment ça marchera après la mise en oeuvre du projet,
- L'estimation "justifiée" des coûts prévisionnels :
  - investissements
  - frais de développements
  - frais de mise en oeuvre
    - formation
    - pertes de production
  - frais de maintenance sur 5 ans
L'estimation "justifiée" des bénéfices attendus
  - productivité -> plus faibles coûts fixes
  - qualité -> meilleures ventes (sur 5 ans)

---
L'histoire d'un projet...
Idée
N
O
suivie?
Analyse
Cahier des charges
Critique
O
AI ?
Avant-Projet
O
N
ok ?

---
Cahier des charges
- L'avant-projet résumé
- Les contraintes techniques
- Les contraintes réglementaires
- Les contraintes financières
- Les contraintes de calendrier
- La manière de répondre au cahier des charges

---
Répondre au cahier des charges
L'environnement
  - Pour les développements
  - Pour les données
  - (Pour le design)
Les contraintes
  - Respectées
  - (Discutées)
La conception-réalisation
  - Lister les points de fonction repérés
  - Lister les modes d'interaction offerts
  - Présenter la nouvelle organisation de l'architecture de l'information
  - Présenter la méthode de réalisation

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?
Analyse
Conception
Réalisation
Cahier des charges
Critique
O
AI ?
Avant-Projet
O
N
ok ?

---
Au travail...
La réalisation
  - découpage en tâches de réalisation
  - répartition dans une équipe
  - les revues
  - l'avancement
  - la gestion des imprévus..
La conception
  - mise en œuvre d'une démarche méthodologique
  - validation par prototypes ou maquettes ou simulations

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?
Analyse
Conception
Réalisation
Cahier des charges
Critique
O
AI ?
Livrer le projet
Avant-Projet
O
N
ok ?

---
Livrer le projet...
Audit
  - sur les délais
  - sur les coûts
  - sur les bénéfices
  - sur la qualité du projet
  - sur la productivité
  - sur les choix techniques
Lancement
  - sur le site de validation
    - simulations
    - benchmarking
  - sur le site d'utilisation
    - intégration
    - formation
    - recette

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?
Analyse
Conception
Réalisation
Cahier des charges
Critique
O
AI ?
Livrer le projet
Avant-Projet
O
N
ok ?
Suivi-Maintenance

---
Suivi et Maintenance
- Liés à l'environnement matériel
  - Évolution des « interactions » opérationnelles (nouvelles modalités d'interaction, nouvaux terminaux, ...)
- Liés à la dynamique de l'information
  - pour intégrer de nouvelles fonctions,
  - pour suivre les versions des protocoles
  - Pour suivre les formats circulant
  - pour suivre les évolutions des outils, des bibliothèques, ...

---
Conception et Réalisation

---
Les moments d'étude et conception

---
Les moments de développement et de design

---
Les tests (utilisateurs)

---
Les moments d'évaluation

---
On recommence...

---
… jusqu'à la fin de la phase de conception-réalisation

---
Maîtriser les coûts
Devis marketing
4x
Devis réalisation
2x
Devis d'engagement
Livraison
x
0,5x
0,25x
Faisabilité
Besoins
Conception
générale
Conception-Réalisation

---
Déterminisme ?
- Les contraintes financières et de délai sont fixées à l'avance.
- Risque = incertitude sur la réalisation de ces contraintes
- Comment suivre un projet pour gérer les risques au mieux ?

---
Déroulement de la journée
- Matin [9h-12h]
  - Installation
    - [10 minutes] Tour de table
    - [15 minutes] Préparation des activités pratiques (organisation groupes, premières estimations)
  - [30 minutes] Rappels sur la vie d'un projet
  - [15 minutes] Pause-discussion
  - [30 minutes] Focus sur la spécificité Architecture de l'Information
  - [15 minutes] Discussion / questions-réponses
  - [30 minutes] Exemples de livrables UX avec leurs cycles de vie
  - [15 minutes] Discussion / questions-réponses
- Après-midi [14h-17h]
  - [1h15] Atelier [partie 1] Cahier des charges, réponses, organisation de la conception réal isation
  - [15 minutes] Pause
  - [45 minutes] S'organiser pour suivre et évaluer un projet pendant sa réalisation
  - [30 minutes] Atelier [partie 2] Description des tâches, des livrables, des charges de travail, estimation du coût total réel
  - [15 minutes] Debriefing, discussion

---
Atelier [partie 1] 1h15
Au moment de l'installation deux groupes se sont constitués avec deux rôles à jouer : donneur d'ordre et agence IA.
- [15 min] Rédaction Cahier des Charges (en //)
- [2*5 min] Présentations croisées
- [15 min] Rédaction réponse marketing (en //)
- [2*5 min] Présentations croisées
- [15 min] Rédaction réponse d'engagement (en //)
- [2*5 min] Présentations croisées

---
Atelier (partie 2) 30 minutes
- [10 min] Découpage en livrables « atomiques » et description en tâches / sous-tâches
- [10 min] Révision du budget à l'issue des ateliers
- [2*5 min] Présentation du découpage et du budget révisé

---
Comment estimer le prix « de vente » d'une journée de travail ?
- Exercice au tableau sur le tableur de calcul de coût
  - Voir en ligne →un tableur simple pour calculer un prix de vente d'un jour de travail...