# DUT INFORMATIQUE Lyon1 - Module METHODES AGILES - semestre4
V. Deslandres
-----------
Modèle proposé de document.
A rendre en début de séance#3 du 20/09/2022
Attention il doit y avoir suffisamment de travail pour les 3 développeurs. 6h de code prévu au total sur les séances x3 membres = 18h de configuration d'environnement/codage/debug.
Titre du projet
Vision
Rôles
## 1- Backlog : liste avec les tests d’acceptation
US1 - ETQ ... je veux … afin de ….
Tests d'acceptation : ...
Tests d'acceptation : ...

US2 - ETQ ... je veux … afin de ….
Tests d'acceptation : ...
Tests d'acceptation : ...

## 2- Backlog : hiérarchisation
(ici liste, mais vous pouvez utiliser le tableau proposé sur mon wiki)
a) Pour évaluer l'effort, la US valeur étalon est (une de vos US) avec la valeur X (expliquer).
b) Méthode de hiérarchisation utilisée : Matrice Valeur / Effort ou Méthode du ROI

c) Effort/Valeur des US (liste):
US1  - Must / Should / Could ou Won't
Valeur Métier :                                   Effort :                        Priorité dans le backlog :

US2  - Must / Should / Could ou Won't
Valeur Métier :                                   Effort :                        Priorité dans le backlog :
Etc.

## 3- Planification des sprints
On va en faire 3.
1.     Sprint1 : les stories prévues (environ 3; pensez à ajouter les tâches techniques, avec l’effort à estimer aussi) -  Mentionner le total des points d'efforts du sprint (= capacité prévue)
2.     Sprint2 : les stories prévues - total des points d'efforts (= capacité prévue)
3.     Sprint3 : les stories prévues - total des points d'efforts (= capacité prévue)

## 4 - Planning Game - Sprint1
On démarrera le sprint1 lors de la séance du 20/09/2022 :
·      Découpage en tâches (dépend de la granularité de vos US : si vos US sont ‘petites’, pas la peine de découper en tâches) : ventiler les points d'effort sur les tâches
·      Qui fait quoi sur le sprint